Umowa nr ……/TM/WZL1/O/2022

zawarta w dniu  ..................................   w Dęblinie pomiędzy:

WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Nr 0000295398 Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy - 58.108.350 zł. Kapitał wpłacony - 58.108.350 zł.

Umowa będzie wykonywana na rzecz:

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

Adres do korespondencji:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

zwane w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanymi przez :

Członka Zarządu  – Bartłomieja KACPERCZYKA

Prokurenta – Mirosława MAŁKA

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………..

§ 1

- Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa budynku prodykcyjno - magazynowego nr 4 znajdującego się na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie w ramach dostosowania obiektu do warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją projektową, udzielonym pozwoleniem na budowę i wytycznymi Zamawiającego, zwane w dalszej części umowy zamiennie robotami lub pracami.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót określonych w dokumentacji projektowej, stosując urządzenia i materiały tam wskazane.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części obiektu.

§ 2

- Wartość umowy stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy wynosi:

Wartość netto:   ……………………………. PLN

Słownie: …………………………………………………………………. PLN .../100

Wartość brutto: ……………………………. PLN

Słownie:  ……………………………………………….………………. PLN .../100

- Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 4 miesięcy od podpisania umowy.

- Rozpoczęcie prac nie później niż 14 dni od podpisania umowy, tj. ....................... .

- Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku:

a) 	opóźnienia przekazania terenu robót przez Zamawiającego, 
o liczbę dni opóźnienia;

b) 	przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
o liczbę dni tych przerw.

- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie 
(na adres e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl) najpóźniej na 7 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia prac.

- Za datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania przez obie strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń o którym mowa w § 8 ust.3.

- Wykonawca deklarując wykonanie umowy w terminie podanym w ust. 1, uwzględnia na własną odpowiedzialność przewidywaną kolejną falę pandemii i hipotetycznie mogące z niej wynikać przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy. Obecna sytuacja pandemiczna jest okolicznością powszechnie znaną i Wykonawca nie może się na nią powoływać na usprawiedliwienie opóźnienia w zrealizowaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca deklarując wykonanie umowy w terminie podanym w ust. 1, uwzględnia na własną odpowiedzialność przewidywane konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie 
(m.in. nałożone sankcje, embarga) i hipotetycznie mogące z niej wynikać przeszkody 
w wykonaniu umowy. Obecna sytuacja jest okolicznością powszechnie znaną i Wykonawca nie może się na nią powoływać na usprawiedliwienie opóźnienia w wykonaniu zobowiązań niniejszej umowy.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie terenu robót Wykonawcy w dniu podpisania umowy;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych robót;

- przeprowadzenie szkolenia BHP (przed przystąpieniem Wykonawcy do prac) pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Zamawiającego  - P. Ireneusz Sentkiewicz;

- dokonanie odbioru robót wykonanych zgodnie z umową wraz z wypłatą wynagrodzenia za należycie wykonaną pracę;

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (przed przystąpieniem Wykonawcy do prac) pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Zamawiającego – P. Zbigniew Dziuba.

- Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza robót w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem umowy, były zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 i 1700), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót na każdym etapie ich wykonania, a w szczególności ich jakości i terminowości.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdego pracownika lub podwykonawcy, który zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonania powierzonych zadań lub, którego obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. Wykonawca jest żądaniami Zamawiającego związany.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomienie w imieniu Zamawiającego organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz pobranie dziennika budowy;

- przejęcie od Zamawiającego terenu robót;

- wykonanie wszystkich prac określonych w § 1;

- wykonanie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- zabezpieczenie obiektu w obrębie robót przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru;

- utrzymanie w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu 
w wyniku prowadzenia robót;

- ubezpieczenie robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;

- zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia;

- organizacja tymczasowego składowiska, załadunku i transportu odpadów, gruzu, śmieci;

- odtworzenie (naprawa) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, chodników, placów i przyległych terenów zewnętrznych;

- utrzymanie na bieżąco w czystości dróg dojazdowych do placu budowy; w szczególności dróg dojazdowych na teren Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział  w Dęblinie;

- prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania);

- prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska;

- przestrzeganie wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawcę pod poniższym linkiem: https://wzl1.mil.pl/deblin-wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-srodowiska/;

- przestrzeganie wymagań dotyczących Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami §15.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby aktualnych badań lekarskich i wymaganych uprawnień oraz wykaz samochodów, które w trakcie realizacji prac  będą wjeżdżały na teren Zakładu Zamawiającego.

- Wykonawca musi zapewniać wysoki poziom techniczny i wykończeniowy zadania, które będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnień 
z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego.

- Roboty może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe 
i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót, wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a także zgodnie 
z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie 
z dokumentacją i  zawartą umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji umowy winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wszystkie atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne stosowanych materiałów należy bezwzględnie przekazać Zamawiającemu z chwilą dostarczenia ich na miejsce wykonywanych robót.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu następstw wypadków 
i wyrządzonych szkód w otaczającej infrastrukturze powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru.

- Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się 
w obiekcie.

- Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania z odpadami. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia  terenu i doprowadzenia go do stanu z przed robót.

- Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności ma zadbać o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także posiadali odpowiednią odzież ochronną.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących charakteru prowadzonych prac.

- W przypadku gdy w realizacji umowy na terenie zakładu Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

- 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;

- 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;

- zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

- Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

- imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;

- datę i miejsce urodzenia;

- nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;

- nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;

- powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

( 6

- Wykonawca może część prac powierzyć do wykonania Podwykonawcom po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na danego Podwykonawcę i zakres robót powierzonych temu Podwykonawcy oraz wartość wynagrodzenia.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem i musi zawierać:

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy;

- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy;

- warunki płatności – termin nie dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Do Podwykonawcy zastosowanie mają zapisy § 5 ust. 13.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za wykonane roboty także przez Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń  Podwykonawców, w   których   Podwykonawcy   zobowiążą   się   do   niezwłocznego   informowania Zamawiającego o każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez  Wykonawcę  za  wykonany przez  nich  przedmiot umowy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie Podwykonawcy,  Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania    zobowiązań  wobec Podwykonawców.

( 7

- Wykonawca oświadcza, iż objęty jest ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać, w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą z zakresu wykonywania robót budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu uprzątnięcia terenu prac.

- Polisa ubezpieczeniowa powinna opiewać na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowego ubezpieczenia przed jego upływem i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia 
w terminie przed jego wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia

( 8

- Odbiór wykonanych robót będzie dokonany komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. O zamiarze przeprowadzenia odbioru wykonanych robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, po 2 egz. wszystkich dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały – zgodnie zapisem art. 10 ustawy -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisami odnośnie odbioru obiektów i robót budowlanych.

- Odbiór zakończonych robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez strony umowy, który zostanie sporządzony w dniu faktycznego przekazania wykonanych robót przez Wykonawcę.

( 9

- Jeżeli wykonanie robót okaże się niezgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub jeżeli będzie posiadało wady, Zamawiający nie dokona odbioru, opisując jednocześnie w stosownym protokole okoliczności i przyczyny odmowy odbioru. Dopuszcza się jednostronne podpisanie powyższego protokołu w przypadku odmowy jego podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca na własny koszt i ryzyko przystąpi do poprawy realizacji przedmiotu umowy, który będzie zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz nie będzie posiadać wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- O wszelkich zauważonych, po dokonaniu protokolarnego odbioru, wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia wszelkich wad wskazanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, o ile Zamawiający nie określił w stosownym protokole innego terminu ich usunięcia.

- Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w terminie określonym w ust.2, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin 
z zaznaczeniem, że w razie nieusunięcia wad w terminie dodatkowym, powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu i na jego koszt umowy z osobą trzecią o usunięcie wad, w także do odbioru faktury wystawionej przez osobę trzecią Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi w całości Wykonawca. Nie zwalnia to Wykonawcy z zapłaty kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 10

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy  na okres ……….. licząc od dnia sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 8 ust. 3.

  - Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy według przepisów Kodeksu cywilnego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione 
w przedmiocie objętym wykonaną usługą i pozostające w związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli wykonana usługa ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu objętego wykonaną usługą, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli wykonano ją w sposób niezupełny.

  - O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy 
w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się lub powstaną w okresie gwarancji.

  - Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

§ 11

- Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej to Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością faktury do czasu jego ujawnienia w przedmiotowym Wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się od dnia ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

- Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie zostanie w ogóle ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury na ten rachunek to ma on prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 19% kwoty netto wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 8 ust. 3.

- Płatnikiem i odbiorcą przedmiotu umowy jest Oddział Zamawiającego 
w Dęblinie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278-00020.

- Faktura wystawiona będzie wg danych:

Nabywca:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119

Łódź 93-465

NIP:  724 000 41 59

Odbiorca/Płatnik:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4

08-521 Dęblin

NIP: 724 000 41 59

- Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega negocjacjom.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12

      - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia umownego netto.

      - W przypadku opóźnienia:

  - w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego netto,

  - w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego netto,

  - w przedłożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości sumy ubezpieczeniowej określonej w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 25% wartości ww. sumy ubezpieczeniowej.

- Za każde naruszenie przez Wykonawcę zapisów umowy o zachowaniu poufności (NDA) z dnia. ........... dotyczącej ujewnienia Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub ich wykorzystanie w innym celu niż współpraca między Stronami w ramach realizacji niniejszej umowy, lub zastosowanie niższego stopnia ochrony, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 4 ust. 5 umowy o zachowaniu poufności.

- Wykonawca zapłaci karę za nieprzestrzeganie wymagania określonego w § 4 ust. 3 w wysokości 1 000,00 zł, za każdy wykryty przypadek.

- Zapłata kary umownej i odszkodowania uzupełniającego nie wyłącza dochodzenia innych lub dalej idących roszczeń przeciwko Wykonawcy w szczególności wynikających z ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy, tj. ....................... zł, z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać udzielone na okres od dnia zawarcia umowy do dnia ..................... r. z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie na dalszy okres aż do dnia dokonania odbioru końcowego i złożyć Zamawiającemu dalsze zabezpieczenie do dnia ....................... r., a niedotrzymanie tego terminu stanowi opóźnienie w wykonaniu umowy i nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, 
w formie .............................................., na co Zamawiający wyraża zgodę.

  - Wykonawca przed odbiorem końcowym wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie rękojmi i gwarancji w wysokości 5% wartości brutto umowy, tj. ................... zł, z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy 
z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać udzielone na okres od dnia odbioru końcowego do dnia .............. r. z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy skutkującego dokonaniem odbioru końcowego po dniu ................. r., Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie na dalszy okres odpowiadający pełnym .................. miesiącom liczonym od dnia dokonania odbioru końcowego. Niezłożenie zabezpieczenia uprawnia Zamawiającego do potrącenia kwoty zabezpieczenia, tj. ....................... zł, 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącona kwota będzie stanowiła zabezpieczenie w pieniądzu, do którego stosuje się postanowienia ust. 6 pkt 1, ust. 7 i 8.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, wnosi Wykonawca w jednej lub w kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniu bankowym;

      - gwarancji bankowej;

      - gwarancji ubezpieczeniowej.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 06 1240 5497 1111 0010 3724 1390.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. W takim przypadku Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze .............................................................. .

§ 14

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 
i w celu wykonania niniejszej Umowy, są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.  
z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59. Kontakt z  Administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych 
z dopiskiem „Ochrona danych”.

- Administrator danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (42) 681 55 60.

- Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji niniejszej Umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do reprezentacji) jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu.

- Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię (imiona) i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy, na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Wykonawcę (Państwa Pracodawcę, Zleceniodawcę).

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania niniejszej Umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających 
z niniejszej Umowy. Dane osobowe zawarte w Umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, 
a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15

      - Umowa niniejsza została zawarta według prawa polskiego.

      - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie konflikty, spory i roszczenia wynikające z Umowy lub pozostające z nią w związku, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji między Stronami. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, Strona może skierować sprawę do mediacji i wówczas sprawa będzie rozwiązywana przez mediatora Centrum Rozwiązywania Spraw i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, według regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o przeprowadzenie mediacji. W przypadku braku porozumienia w terminie trzech miesięcy od dnia skierowania wniosku o przeprowadzenie mediacji, strona może wystąpić 
o rozstrzygnięcie sprawy do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Dęblinie.

§ 16

            - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA				 	 	     ZAMAWIAJĄCY